2020.11月：组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一代产品范围

* 11.7日前核心团队沟通3次，确定合作模式和分工
* 11.10前确定产品定位
* 11.22前完成第一版界面原型
* 11.25前完成第一代产品范围
* 12.15前完成前期主要点研究
* 12.20前确定下一阶段任务得细化安排

2021．1月：产品得需求细化、产品设计细化

2021.2-6月：组建网站建设团队，进入开发期

2021.7月：进入测试阶段